





               Załącznik nr 2

                                     

       UMOWA 

Zawarta w dniu …................. 2015r. w Bartoszycach pomiędzy :

Towarzystwem Budownictwa Społecznego" Sp. z o. o. w Bartoszycach                              NIP:743-17-34-118, z siedzibą: 11-200 Bartoszyce ul. Bema 40/108 , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Panieczko Zbigniewa  

a  

…....................................................................................................................................................................  zwanym  dalej  Wykonawcą,   reprezentowaną przez …............................................................................... .

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie termomodernizacji  2 ścian szczytowych bryły głównej budynku biurowego przy ul. Bema 40 w Bartoszycach polegające na:

1) wymianie przewodów instalacyjnych odgromowych, naprężanych pionowych (drut stalowy ø 6 mm)

    na nowe z drutu stalowego ocynkowanego ø 8 mm i umieszczeniu ich w rurkach osłonowych

   zakończonych puszką wraz z niezbędnymi sprawdzającymi pomiarami elektrycznymi,

2) izolacji ścian piwnicznych, tzn. 

· tam gdzie są zasypane gruntem: odkopanie  do poziomu ław fund., oczyszczenie,  naprawienie ubytków tynku,  wykonanie właściwej hydroizolacji  i wykonanie właściwej izolacji termicznej styropianem frezowanym ekstrudowanym gr. 10 cm  wraz z niezbędną obróbką ( wykonan. wyprawy) i  ponowne obsypanie gruntem,

· tam gdzie są odsłonięte (cokół + doświetla okien): oczyszczenie,  naprawienie ubytków tynku w doświetleniach, wykonanie właściwej hydroizolacji i  izolacji termicznej styropianem ekstrudow. gr. 10cm oraz wykonanie wyprawy tynkiem mozaikowym np. MTM1038 firmy MALFARB

3) wyremontowaniu zabudowy zewnętrznej wejścia do budynku (schodów, ścianek, zadaszenia) wraz z jej malowaniem,
4) właściwej obróbce i izolacji otworów okiennych wraz z  zamontowaniem nowych, odpowiednich

     podokienników z blachy powlekanej,  

5) obłożeniu całości ścian styropianem frezowanym gr. min. 12cm  z zakładem  minimum 50 cm na

     stykające się z nimi  ściany boczne, 

5) wykonaniu na całości ścian i zakładkach wyprawy zewnętrznej tynku mineralnego o gr. ziarna 2 mm,

6) dwukrotnym malowaniu farbami elewacyjnym nr 4894;  nr 4848  i  nr 4853 z palety barw Tikkurila,  

7) zainstalowaniu na bocznych ścianach stycznych ( tam gdzie ma być zakład na min 50cm) nowych rur

    spustowych wraz z wymaganym osprzętem do odprowadzania wody opadowej z  rynny dachowej do

    sieci burzowej, 

8) pokrycie papą termozgrzewalną daszka nad wejściem szczytowym do budynku wraz z wykonaniem

    niezbędnej obróbki blacharskiej,

9) wykonaniu niezbędnej obróbki blacharskiej wszystkich elementów ścian,   

10) uprzątnięciu budynku i terenu wokół po zakończonych pracach.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  w terminie  do 15  lipca 2015r.

                                                                                    § 3

Prace będą wykonane w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt „Termomodernizacji  Budynku Biurowego – Bartoszyce ul. Bema 40,  dz. nr 42/7, obręb 1.”   i  zaakceptowaną ofertę Wykonawcy (dotyczy prac nie objętych projektem),  z wykorzystaniem  materiałów posiadających  ważne atesty jakościowe  i  certyfikaty uznane przez polskie prawo oraz  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

§ 4

1. Za cały zakres prac wymieniony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

    ryczałtowe w wysokości :............. zł  netto  +  …......... zł VAT = …............... zł brutto

                                               ( słownie:..................................... złotych  i …..... groszy  brutto)

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, który uwzględnia  wszystkie roboty i materiały związane z przedmiotem zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania. 

2. Warunki płatności: 

- podstawą płatności będzie faktura VAT Wykonawcy doręczona  Zamawiającemu po wykonaniu

  usługi i  odbiorze końcowym robót, 

- płatność nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30  dni od daty dostarczenia przez

   niego Zamawiającemu faktury,

§ 5

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi  60   miesięcy od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury. Gwarancja obejmuje całość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, bez względu na okres  gwarancji  udzielony przez ich  producentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i  estetyczną wykonanych robót. Ewentualne usterki ( wady) będą usuwane przez Wykonawcę w ramach gwarancji nieodpłatnie, w  nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie. Jeżeli Wykonawca nie usunie ich w tym terminie Zamawiający może usunąć te usterki (wady) na jego koszt.

§ 7

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru  Pan …..............................................  .

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 3 dni

    od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy w

    obecności Inspektora Nadzoru.

2. Roboty ulegające zakryciu stanowić będą przedmiot odrębnego odbioru. Roboty te odbierać

    będzie Inspektor Nadzoru w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia ich gotowości do odbioru.

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca a okres ich usuwania nie przekracza terminu 7 dni.  

    Naprawienie wad po tym terminie powoduje obniżenie wynagrodzenia zgodnie z  § 9 ust.1, p-pkt b).

   §9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą poniższe kary umowne:

a)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

   - zwłokę w przelaniu należnych środków pieniężnych w wysokości 1,0 % od wartości przewidzianego

     umową wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki poza ustalony w umowie termin,

   - opóźnienie przeprowadzenia odbioru końcowego z winy Zamawiającego w wysokości 1,0% od

     wartości przewidzianego umową  wynagrodzenia brutto,  za każdy dzień opóźnienia poza ustalony 

     w umowie termin.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

    - nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 1,0 % od wartości brutto

       przewidzianego umową wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki poza ustalony w umowie termin,

     - opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości

       1,0% od wartości przewidzianego umową wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki poza

       uzgodniony w umowie 7 dniowy termin usunięcia wad ( § 8, ust. 3),

     - odstąpienie od wykonania zadania w wysokości 10% od wartości przewidzianego umową

        wynagrodzenia brutto, 

     - spowodowanie zniszczeń lub zalania pomieszczeń w budynku  z winy Wykonawcy zapłaci on

        Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości   rzeczywiście powstałych  strat  oraz dokona ich

        naprawy na własny koszt .

2. Kary umowne będą płatne przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14

    dni od daty wystąpienia przez druga stronę z żądaniem zapłaty.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości

     rzeczywiście poniesionych strat.

4. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie uzgodnionego aneksu podpisanego przez obie strony.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:

.      ............................................



                .............................................

